Phần 1 - Thiết kế

Quy trình 5 bước:

1. Tiếp nhận & Lọc sơ bộ

- Việc cần làm: Ghi nhận toàn bộ yêu cầu mới vào Product Backlog với thông tin tối thiểu: Mô tả giá trị, Bộ phận đề xuất.

- Người chịu trách nhiệm: Product Owner, Scrum Master.

- Điều kiện sang bước sau: Story có đủ tiêu đề, mô tả mục tiêu kinh doanh rõ ràng, nếu yêu cầu quá mơ hồ thì bỏ qua.

2. Định nghĩa AC

- Việc cần làm: Viết từ 3 - 7 AC theo chuẩn Given - When - Then để làm căn cứ kiểm thử và nghiệm thu.

- Người chịu trách nhiệm: Product Owner, QA/Dev.

- Điều kiện sang bước sau: Story có đủ 3 - 7 AC rõ ràng, không có điều kiện mơ hồ.

3. Phân loại MoSCoW & Cân đối năng lực

- Việc cần làm: Gắn nhãn MoSCoW dựa trên mục tiêu phát hành, kiểm soát tổng dung lượng nhãn Must chiếm tối đa khoảng 60% tổng năng lực đội ngũ.

- Người chịu trách nhiệm: Product Owner.

- Điều kiện sang bước sau: Các nhãn MoSCoW được phân bổ minh bạch, không bị ép buộc theo cảm tính.

4. Cam kết trước Sprint

- Việc cần làm: Đánh giá độ phức tạp, kiểm tra xem story đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn hay chưa trước khi đưa vào Sprint Planning.

- Người chịu trách nhiệm: Development Team, Product Owner.

- Điều kiện sang bước sau: Story đạt trạng thái sẵn sàng, toàn đội thống nhất đưa vào Sprint Backlog.

5. Áp dụng DoD chung

- Việc cần làm: Đối chiếu công việc hoàn thành với DoD chung của đội.

- Người chịu trách nhiệm: Toàn bộ Scrum Team.

- Điều kiện hoàn thành: Story hoàn thành đạt 100% tiêu chí DoD.

Phần 2 - Xử lý tình huống

Tình huống 1: Giữa Sprint, Marketing đòi đưa ngay story "Tặng mã giới thiệu bạn bè" (chưa có AC) vào Sprint đang chạy

- Cách quy trình xử lý: Từ chối đưa thẳng Story này vào Sprint đang chạy mà đưa vào Product Backlog ở Bước 1, kích hoạt ngay Bước 2 để làm rõ AC và chuẩn bị cho Sprint tiếp theo.

- AC mẫu:

  - Given người dùng mới đang ở màn hình đăng ký tài khoản

  - When họ nhập mã giới thiệu hợp lệ của bạn bè và hoàn tất đăng ký

  - Then hệ thống sẽ ghi nhận thưởng 50.000 VNĐ vào ví của cả người giới thiệu và người được giới thiệu, đồng thời gửi thông báo xác nhận thành công.

Tình huống 2: Cả 3 bộ phận đều cho rằng yêu cầu của mình là Must

- Cách quy trình xử lý: Product Owner quy đổi tổng dung lượng các yêu cầu Must không được vượt quá 60% năng lực thực tế. Nếu vượt, PO yêu cầu các bộ phận bảo vệ luận điểm dựa trên dữ liệu kinh doanh hoặc dời các yêu cầu ít cấp bách hơn sang nhãn Should/Could cho lần phát hành kế tiếp.

- Cách gán nhãn mẫu:

  - Yêu cầu Vận hành: Chiếm 30% năng lực → Gắn nhãn Must vì ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu hiện tại.

  - Yêu cầu Marketing: Chiếm 30% năng lực → Gắn nhãn Must vì cam kết doanh số quý.

  - Yêu cầu CSKH: Chiếm 20% năng lực → Hữu ích nhưng vượt 60% năng lực thực tế, PO hạ xuống nhãn Should cho bản phát hành sau.